Table of Contents

# CCI Monitor · Antigravity 开发启动 Prompt

这是一组可直接复制粘贴到 Antigravity 的 prompt 模板。 按 Milestone 顺序使用,每个 prompt 对应一个开发阶段。

## 🎬 启动 Prompt(项目初始化)

我要开发 CCI Monitor 项目 - 一个基于临界慢化理论的 A 股市场相变监测系统。

请先阅读项目 docs 目录下的三份文档来理解全貌:
1. docs/README.md - 项目简介和快速开始
2. docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md - 完整的 Epic/Story 规划
3. docs/CCI_Monitor_Technical_Spec.md - 技术规范速查

读完后告诉我:
1. 项目的整体架构你理解了吗?
2. 开发路线图有几个 Milestone?
3. Milestone 1 的第一个要做的 Story 是什么?
4. 你有没有任何需要澄清的地方?

不要开始写代码,先确认你理解了文档。

## 📦 Milestone 1: 地基搭建

### Story 0.1: 项目初始化

基于 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 中的 Story 0.1,请:

1. 使用 uv 初始化项目,创建 pyproject.toml
2. 创建项目目录结构(参考文档中的项目结构章节)
3. 配置 .gitignore
4. 添加 ruff 和 mypy 的配置
5. 创建基础的 README.md(从 docs/README.md 开始简化版本)

依赖参考 docs/CCI_Monitor_Technical_Spec.md 末尾的"依赖清单"章节。

完成后:
- 运行 `uv sync` 确认无错误
- 告诉我项目结构是否与文档一致

### Story 0.2: 配置系统

基于 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 中的 Story 0.2,请:

1. 创建 config/settings.py,实现 pydantic-settings 的完整 Settings 类
   - 包含 DataSettings, SignalSettings, CCISettings, DatabaseSettings, NotificationSettings
   - 所有字段都要有默认值和类型注解
2. 实现 get_settings() 单例函数
3. 复制 .env.example 到项目根(内容已在 docs 中)
4. 写单元测试验证:
   - 环境变量能正确解析嵌套键(DATA__CACHE_TTL_HOURS)
   - SecretStr 字段不会泄露到日志
   - 默认值生效

注意:嵌套配置使用 __ 作为分隔符(如 DATA__CACHE_TTL_HOURS)。

完成后运行测试确认通过。

### Story 0.3: 日志 + Story 0.4: 异常

基于 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 中的 Story 0.3 和 Story 0.4,请:

1. 实现 backend/src/cci_monitor/core/logger.py
   - 使用 loguru
   - 支持控制台 + 文件双输出
   - 文件按日期滚动,保留 30 天
   
2. 实现 backend/src/cci_monitor/core/exceptions.py
   - 完整异常层级(参考文档 Epic 0.4)
   - 每个异常有唯一 code 字段
   
3. 写简单的使用示例验证两者都能正常工作。

完成后告诉我日志输出的格式示例。

### Story 0.5: 数据库 & ORM

基于 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 中的 Story 0.5,请:

1. 实现 backend/src/cci_monitor/core/database.py
   - 使用 SQLAlchemy 2.0 async
   - 提供 engine、async_session_maker、get_db_session context manager
   
2. 实现 backend/src/cci_monitor/db/models.py
   - CCIRecord 模型
   - AlertRecord 模型
   - DislocationRecord 模型
   - 使用 Mapped[] 新语法
   
3. 初始化 Alembic 并创建首次迁移:
   `alembic init alembic`
   `alembic revision --autogenerate -m "initial tables"`
   
4. 创建 scripts/init_db.py 用于一键初始化

完成后请启动 PostgreSQL (docker-compose up -d postgres) 并运行迁移验证。

### Story 1.1 + 1.2: 数据源抽象和 akshare 实现

基于 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 中的 Story 1.1 和 1.2,请:

1. 实现 DataSource 抽象基类 (backend/src/cci_monitor/data/base.py)
   - 完整接口参考文档
   - async 方法
   - 默认的 fetch_stocks_batch 用 asyncio.gather + Semaphore 控制并发
   
2. 实现 AkshareDataSource (backend/src/cci_monitor/data/akshare_source.py)
   - 所有方法在线程池执行同步 akshare 调用
   - 使用 asyncio.wait_for 强制超时
   - 所有异常包装为项目自定义异常
   - 处理 akshare 返回中文列名的坑(见 Technical Spec)
   
3. 写集成测试(标记 @pytest.mark.integration):
   - 测试能成功获取沪深300近1年数据
   - 测试能获取沪深300成分股列表
   - 测试无效代码抛出 DataSourceEmptyError

关键实现细节参考 docs/CCI_Monitor_Technical_Spec.md 的 "akshare 接口速查" 章节。

完成后运行集成测试(需要网络),告诉我结果。

### Story 1.3 + 1.4: 缓存 + 弹性层

基于 Story 1.3 和 1.4,请:

1. 实现 Cache 类(backend/src/cci_monitor/data/cache.py)
   - parquet 文件存储
   - meta.json 记录缓存时间
   - 支持 TTL override
   
2. 实现 CachedDataSource 装饰类
   - 包装任意 DataSource 添加缓存
   - 历史数据永久缓存,近期数据 TTL 1h
   
3. 实现 resilience.py(backend/src/cci_monitor/data/resilience.py)
   - 使用 tenacity 的 retry 装饰器
   - 简单断路器实现
   
4. 创建 scripts/clear_cache.py 清理工具

5. 验证完整链路:
   - 第一次请求 → 远程拉取 + 缓存
   - 第二次请求 → 命中缓存
   - 模拟数据源故障 → 断路器打开

完成后告诉我缓存命中率测试结果。

## 🔬 Milestone 2: 核心指标

### ⭐ 开发顺序说明(重要)

Milestone 2 严格按以下顺序:

- 先做 Story 2.4 横截面相关性(项目基石,整个 MVP 的最高优先级)

- 再做 Story 2.1/2.2/2.3(其他三条信号,并行或顺序均可)

- 然后 Story 2.5 CCI 合成(依赖 2.4)

- 最后 Story 2.6 daily_service(集成所有)

不要按照 Story 编号顺序开发!2.4 必须最先完成。

### Story 2.4 第一阶段: 核心算法 ⭐⭐⭐ 两天专注投入

Story 2.4 是整个 CCI Monitor 项目的基石,也是工时最长的单个 Story。
请你**务必**按以下分阶段开发,不要一次性实现所有功能。

本次对话只完成第一阶段: **核心算法 `compute_rho_bar_fast`**。

请:
1. 仔细阅读 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 中 Story 2.4 的完整说明
2. 仔细阅读 docs/CCI_Monitor_Technical_Spec.md 中"横截面相关性矢量化实现"章节
3. 重点理解:为什么不能用 pandas.corr() 循环?为什么要用 numpy 矢量化?

然后只实现这一个函数:
- compute_rho_bar_fast(returns_matrix, window, min_stocks, min_valid_ratio)

完成后请:
1. 写三个正确性单元测试:
   - test_rho_bar_independent_stocks (期望 ρ̄≈0)
   - test_rho_bar_synchronized_stocks (期望 ρ̄≈1)
   - test_rho_bar_partial_correlation (50/50 混合,期望 ρ̄≈0.5)
2. 写一个性能基准测试:
   - test_performance_300x250 (必须 < 3 秒)
3. 运行所有测试,告诉我结果

不要实现 compute_cross_correlation 或形态分类,这些留到第二阶段。
如果性能不达标或测试不通过,**停下来告诉我**,不要继续。

### Story 2.4 第二阶段: 完整结果与形态分类

Story 2.4 第一阶段已完成(compute_rho_bar_fast 通过所有测试)。
现在实现第二阶段: **完整的 compute_cross_correlation + 形态分类**。

请:
1. 实现 CrossCorrelationResult dataclass
2. 实现 compute_cross_correlation(returns_wide, window, min_stocks)
   - 调用第一阶段的 compute_rho_bar_fast 得到主序列
   - 分别计算涨日 rho_up 和跌日 rho_down
   - 计算 delta_rho (20日变化) 和 up_down_ratio
3. 实现 _classify_patterns 形态分类函数
   - A_rally: 齐涨型
   - B_crash: 齐跌型
   - C_crowding: 齐震型
   - normal: 正常

单元测试:
- 测试 CrossCorrelationResult 所有字段正确填充
- 测试形态分类逻辑(构造齐涨/齐跌/齐震三种场景数据)

完成后运行测试,告诉我三种形态是否都能正确识别。

### Story 2.4 第三阶段: 真实数据集成验证

Story 2.4 前两阶段已完成。现在用真实 A 股数据验证。

请:
1. 写一个集成测试(标记 @pytest.mark.integration):
   - 用 AkshareDataSource 拉取沪深300前50只成分股近1年数据
   - 运行 compute_cross_correlation
   - 验证:
     * ρ̄ 序列不全为 NaN
     * ρ̄ 值在 0.1-0.8 合理区间
     * 平均 ρ̄ 在 0.15-0.65 之间(真实市场的典型范围)

2. 用 matplotlib 画一张 ρ̄ 时间序列图
   - x 轴日期
   - y 轴 ρ̄
   - 标注 2024.09.24 政策反弹节点,看 ρ̄ 有没有明显上升
   - 保存为 data/artifacts/rho_bar_validation.png

3. 告诉我:
   - 真实数据的 ρ̄ 最小值/最大值/平均值是多少
   - 2024.09 前后 ρ̄ 的变化趋势是怎样的
   - 你观察到的任何有意思的现象

这一步通过后,Story 2.4 算完成。可以继续 Story 2.1/2.2/2.3。

### Story 2.1-2.3: 三条信号(在 2.4 完成后进行)

Story 2.4 横截面相关性已通过所有测试。现在并行实现其他三条信号。

基于 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 的 Story 2.1, 2.2, 2.3:

文件:
- backend/src/cci_monitor/signals/variance.py
- backend/src/cci_monitor/signals/autocorr.py
- backend/src/cci_monitor/signals/skewness.py

关键要求:
- 所有函数返回 pd.DataFrame,index 与输入一致
- 数据量不足时抛 InsufficientDataError
- 完整的 docstring

每个信号都写单元测试(参考 docs 中的示例):
- 常数输入的边界行为
- 已知分布的期望输出
- 数据不足时的异常

三个 Story 可以一起做,每完成一个运行测试确认。

完成后运行测试,告诉我三种形态是否都能正确识别。

### Story 2.4 第三阶段: 真实数据集成验证

Story 2.4 前两阶段已完成。现在用真实 A 股数据验证。

请: 1. 写一个集成测试(标记 @pytest.mark.integration): - 用 AkshareDataSource 拉取沪深300前50只成分股近1年数据 - 运行 compute_cross_correlation - 验证: * ρ̄ 序列不全为 NaN * ρ̄ 值在 0.1-0.8 合理区间 * 平均 ρ̄ 在 0.15-0.65 之间(真实市场的典型范围)

- 用 matplotlib 画一张 ρ̄ 时间序列图

  - x 轴日期

  - y 轴 ρ̄

  - 标注 2024.09.24 政策反弹节点,看 ρ̄ 有没有明显上升

  - 保存为 data/artifacts/rho_bar_validation.png

- 告诉我:

  - 真实数据的 ρ̄ 最小值/最大值/平均值是多少

  - 2024.09 前后 ρ̄ 的变化趋势是怎样的

  - 你观察到的任何有意思的现象

这一步通过后,Story 2.4 算完成。可以继续 Story 2.1/2.2/2.3。

---

### Story 2.1-2.3: 三条信号(在 2.4 完成后进行)

Story 2.4 横截面相关性已通过所有测试。现在并行实现其他三条信号。

基于 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 的 Story 2.1, 2.2, 2.3:

文件: - backend/src/cci_monitor/signals/variance.py - backend/src/cci_monitor/signals/autocorr.py - backend/src/cci_monitor/signals/skewness.py

关键要求: - 所有函数返回 pd.DataFrame,index 与输入一致 - 数据量不足时抛 InsufficientDataError - 完整的 docstring

每个信号都写单元测试(参考 docs 中的示例): - 常数输入的边界行为 - 已知分布的期望输出 - 数据不足时的异常

三个 Story 可以一起做,每完成一个运行测试确认。

### Story 2.5: CCI 合成

四条信号已全部实现,现在合成 CCI。

基于 Story 2.5,实现 CCI 合成指数。

文件: backend/src/cci_monitor/signals/cci.py

关键要求: 1. compute_cci 函数返回 CCIResult dataclass 2. 缺失参数使用中性值(参考文档) 3. 权重和必须为 1,否则抛 ConfigurationError 4. 实现 classify_alert_level 分类函数

测试: - baseline 场景(market_rho=0.25, resonant/deep=0.78, delta=0.05, ratio=1.1):CCI 在 0.5-0.9 - critical 场景(market_rho=0.65, resonant/deep=1.33, delta=0.20, ratio=1.8):CCI > 1.3 且 alert_level=3 - 权重和不为 1 时抛 ConfigurationError

### Story 2.6 · Milestone 2 Checkpoint: 集成为 daily_service

现在把 Milestone 2 的所有组件串起来,实现完整的 daily_service。

基于 Story 2.6,实现:

文件: - backend/src/cci_monitor/services/daily_service.py - backend/scripts/run_daily.py

流程: 1. 拉取沪深300前300只成分股 2. 批量拉取近120天数据 3. 计算横截面相关性(获取 market_rho, delta_rho, up_down_ratio) 4. 合成 CCI 5. 写入数据库(层级=1 全市场) 6. 返回 CCIResult

验证(⭐ Milestone 2 Checkpoint): 1. 运行 python scripts/run_daily.py 2. 检查控制台输出今日 CCI 3. 查询数据库确认 cci_records 表有新记录 4. 再运行一次,确认 UniqueConstraint 生效不会重复插入

完成 Checkpoint 即 Milestone 2 完成,可以进入 Milestone 3。

---

## 🏛️ Milestone 3: 分层 + 回测

### L1-L3 分层

基于 Story 3.1-3.4 和 3.7,请实现:

- Layer 抽象基类

- L1 全市场层(含广度指标)

- L2 风格层(7 个风格指数)

- L3 行业层(31 个申万一级行业)

- 层级错位检测

扩展 daily_service 为多层并行计算。

Checkpoint: 运行 daily_service 应该在数据库中看到 6 层数据(L1+L2有7个+L3有31个)。

### Story 4.1-4.2: 历史事件 + 回测引擎

基于 Story 4.1 和 4.2:

- 手工创建 events.yaml(可以先用 ChatGPT 生成初稿,至少 15-20 个事件)

  - 2015 股灾系列

  - 2018 熊市

  - 2020 疫情暴跌和反弹

  - 2021 春节后核心资产崩

  - 2024 微盘股崩

  - 2025-2026 各类事件

- 实现 BacktestEngine

  - 输入: 起止日期 + 历史 CCI 序列

  - 输出: Precision / Recall / F1 / Lead time

- 创建 scripts/run_backtest.py

跑一次完整回测,告诉我: - 历史 CCI 曲线的峰值和事件是否对齐 - Precision 和 Recall 分别是多少

---

## 🌐 Milestone 4: API 层

基于 Epic 7 的 Stories,请:

- 实现 FastAPI 应用骨架(Story 7.1)

- 实现核心 API 端点(Story 7.2)

  - 所有端点列表在 docs/CCI_Monitor_Technical_Spec.md 的”API 规范”章节

- 添加 API Key 认证(简单版,Story 7.3)

- 写 Docker 配置(Story 0.6)

验证: - 启动 docker-compose up -d - curl http://localhost:8000/api/v1/cci/latest - 打开 http://localhost:8000/docs 看 OpenAPI 文档

Checkpoint: 所有主要端点都能正常返回数据。

---

## 🎨 Milestone 5: 前端

### Story 5.1: 前端初始化

基于 Story 5.1,在 frontend/ 目录下初始化 React 项目:

- Vite + React 18 + TypeScript

- 安装依赖(参考 docs/CCI_Monitor_Technical_Spec.md 的 package.json)

- 配置 TailwindCSS,使用 Volume XI 的完整配色(在 Technical Spec 中)

- 初始化 shadcn/ui

- 创建基础路由(Dashboard / Layers / Backtest / Settings)

- 创建全局布局(Sidebar + TopBar)

运行 npm run dev,确认能打开空白页面。

### Story 5.2-5.4: 核心页面

实现仪表盘主页(Story 5.2-5.4):

- API 客户端(axios + React Query)

- CCI 半圆仪表盘组件(SVG)

- 主页布局:

  - 顶部: CCI 大数字 + 等级徽章

  - 左栏: 仪表盘 + 四分量条形图

  - 右栏: 历史曲线 + ρ̄ 时间序列

视觉要求: - 严格使用 Volume XI 配色 - 深色主题 - 响应式,适配手机

完成后截图发给我看。

### Story 5.5-5.7: 其他页面

实现剩余页面: - Layers 页面(六层热力图 + 详情钻取) - Backtest 页面(历史 CCI + 事件标记) - Settings 页面(参数调节)

每个页面完成后给我看截图。

---

## ⏰ Milestone 6: 自动化

基于 Epic 6,实现:

- APScheduler 调度器

  - 工作日 17:00 运行 daily_service

  - 每小时健康检查

- 推送通道

  - Server 酱(如果配置了 key)

  - SMTP(如果配置了邮箱)

  - 防骚扰(24h 内同级不重复)

- 日报生成(文字 + 可选的图片快照)

验证: - 启动 scheduler 并等待触发 - 或用 apscheduler 的手动触发接口立即运行一次 - 确认收到微信/邮件通知

---

## 🔧 进度检查 Prompt

### 每周复盘

本周我完成了以下 Story: [列出]

请帮我: 1. 检查 docs/CCI_Monitor_Epic_Stories.md 中这些 Story 的验收标准,逐项确认 2. 运行所有相关测试,确认通过 3. 检查代码质量: ruff check . 和 mypy backend/src/ 4. 更新 CHANGELOG.md

告诉我哪些 Story 真正完成,哪些还有遗留项。

### 遇到问题时

我在实现 Story X.X 时遇到了问题: [描述]

请: 1. 重新阅读 Story X.X 的验收标准 2. 检查相关的 Technical Spec 章节 3. 诊断根本原因 4. 给出修复方案

不要给我长篇解释,直接说该怎么改。

### 代码审查

请审查 [文件路径] 的代码质量:

检查要点: 1. 是否符合项目代码风格(类型注解、docstring、命名) 2. 是否有性能问题 3. 是否有未处理的异常 4. 测试覆盖是否充分 5. 是否遵循 Technical Spec

给出具体的改进建议,最严重的问题优先。

---

## 🚀 部署 Prompt

我准备部署到生产环境(VPS / NAS):

- 检查 docker-compose.yml 配置

- 生成生产环境的 .env(不要含开发凭据)

- 配置 Caddy 反向代理 + 自动 HTTPS

- 写一个 scripts/deploy.sh 部署脚本

- 写一个 scripts/backup_db.sh 数据库备份脚本

给我一份部署 checklist,包括防火墙、监控、备份的建议。

---

## 💡 使用技巧

1. **按 Milestone 顺序** — 不要跳跃,前置依赖必须完成
2. **每个 Story 单独对话** — 上下文清晰,Agent 不容易迷失
3. **让 Agent 读文档** — 而不是把文档内容贴到 prompt 里
4. **遇到歧义让 Agent 问你** — 比让它猜要好
5. **及时运行测试** — 别积累问题到最后

---

## 📚 常用命令速查

```bash
# 开发环境
uv sync                      # 安装依赖
uv run pytest               # 跑测试
uv run ruff check .         # 代码检查
uv run mypy backend/src/    # 类型检查

# 数据库
docker-compose up -d postgres           # 启动 DB
alembic upgrade head                    # 执行迁移
alembic revision --autogenerate -m ""   # 创建迁移

# 应用
uv run uvicorn cci_monitor.api.main:app --reload   # 启动 API
uv run python scripts/run_daily.py                  # 手动计算
uv run python scripts/start_scheduler.py           # 启动调度器

# 前端
npm run dev       # 开发
npm run build     # 生产构建
npm run preview   # 预览构建结果

# Docker
docker-compose up -d           # 启动所有
docker-compose logs -f backend # 查看日志
docker-compose restart backend # 重启

祝你开发愉快!有问题随时问 AI Agent。